АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧУМАКОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.04.2014  № 35

с.Чумаково

О проведении мероприятий  по ликвидации угрозы возникновения  чрезвычайной ситуации  связанной с возможным подтоплением  на территории Чумаковского  сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области в 2014 году

На основании постановления главы Куйбышевского района «О введении на территории Куйбышевского района режима функционирования Повышенная готовность районного звена Куйбышевского района территориальной подсистемы Новосибирской области единой государственной системы  предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»  № 595 от 29.04.2014 г и Решения комиссии по предупреждению  и ликвидации  чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Куйбышевского района № 9 от 30.04.12014 г «О проведении  комплекса мероприятий  по ликвидации угрозы возникновения  чрезвычайной ситуации  связанной с возможным подтоплением  части территории города Куйбышева и сел Чумаково, Ушково, Угурманка, Помельцево, Абрамово паводковыми водами реки Омь», в  целях  снижения риска возникновения  чрезвычайных ситуаций, связанных  с весенним половодьем и уменьшения последствий при их возникновении, обеспечения защиты  населения, объектов жизнеобеспечения на территории  сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- С 9.00  30.04.2014 г. ввести на территории Чумаковского сельсовета режим функционирования Повышенная готовность.

- Утвердить состав  противопаводковой  комиссии и перечень сил и

средств по предупреждению и ликвидации  чрезвычайных ситуаций

во время паводка (приложение №1).

- Утвердить план мероприятий по организации  пропуска талых и

паводковых  вод (приложение №2).

- Утвердить  состав сил и средств, привлекаемых для выполнения

противопаводковых мероприятий, проведения аварийно-

восстановительных работ в период весеннего половодья в 2014 году.

(приложение №3).

- Утвердить схему оповещения и связи  на период противопаводковых

мероприятий (приложение №4).

- Утвердить пункты временного размещения эвакуируемого

населения  при ЧС природного и техногенного характера (приложение №5).

- Директору МУП «Чумаковское» Дащенко А.И.  организовать контроль за проведением мероприятий  по защите источников питьевой воды от загрязнения  и ее качеством.

- Контроль над исполнением данного постановления возложить на

Головач М.С.- специалиста 1 разряда администрации.

Глава Чумаковского сельсовета                                          В.В.Апонасенко

Приложение № 1

к постановлению

от 30.04.2014г. № 35

Состав противопаводковой комиссии

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность и место работы | Служебный телефон | адрес и № дом. тел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Председатель комиссии- Апонасенко Владимир Васильевич | Глава Чумаковского сельсовета | 31-378 | с.Ушково, ул.Озерная. 8-2 31-194 |
| 2 | Зам. председателя комиссии - Головач Мария Савельевна | Специалист администрации Чумаковского сельсовета | 31-136 | с. Ушково,ул. Набережная,13 31-494 |
| 3 | Дащенко Алексей Игнатович | Директор МУП «Чумаковское» | 31-299 | с.Чумаково, ул.Ленина,50 31-200 |
| 4 | Прозоров Евгений Иванович | Директор ООО «Первое мая» | 31-936 | с.Ушково,ул. Покрышкина,16-1 31-207 |
| 6 | Антипов Владимир Владимирович | Управляющий ООО «Исида» | - | с.Ушково,ул. Зеленая,6-2 31-411 |
| 7 | Никитин Владимир Карлович | мастер ОАО «Сибирьтелеком» | 31-133 | с.Чумаково, ул.Ленина,114 31-364 |
| 8 | Чабанов Сергей Владимирович | мастер ООО «Стройдорсиб» | 31-189 | .Чумаково, ул.Молодежная, 8-7, 31-511 |
| 9 | Карасев Анатолий Александрович | Ветврач Чумаковской ветлечебницы | 31-309 | Чумаково, ул.Молодежная, 4-7, 31-20 |
| 10 | Ефремкина Татьяна Георгиевна | Заведующая Чумаковской участковой больницы | 31-106 | Чумаково, ул.Рабочая,20 31-176 |
| 11 | Ворочева Надежда Анатольевна | наблюдатель гидрометеослужбы НСО | - | с.Чумаково, ул.Ленина,92-1 31-280 |

Приложение № 2

к постановлению

от 30.04.2014г. № 35

План

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка

| №№ п/п | содержание мероприятия | сроки исполнения | отв. исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определение состава сил и средств, привлекаемых на ликвидацию ЧС при паводке | до 01.05.2014 г. | председатель противопаводковой комиссии Апонасенко В.В. |
| 2 | Очистка водопропускных труб на внутрипоселенческих дорогах | до 01.05.2014г. | Мастер МУП «Чумаковское» Кириллов А.Ф. |
| 3 | Разработка и утверждение плана по предупреждению и ликвидации затопления паводковыми водами с представлением списков состава комиссий | до 01.05.2014г | Специалист администрация Чумаковского сельсовета Головач М.С. |
| 4 | Подготовка техники, предназначенной для работы в условиях паводка | до 01.05.2014г. | Директор МУП «Чумаковская» Дащенко А.И. |
| 5 | Создать аварийную бригаду для ведения аварийно-восстановительных работ и выполнения мероприятий по предупреждению затопления сельских объектов и населения | до 01.05.2014г | Директор МУП «Чумаковская» Дащенко А.И. |
| 6 | Контроль за состоянием телефонной связи, автомобильного сообщения, электроснабжения и наличием запасов продовольственных товаров и товаров первой необходимости в торговой сети и медикаментов в учреждениях здравоохранения и аптечной сети | постоянно | председатель противопаводковой комиссии Апонасенко В.В., зам. председателя комиссии Головач М.С. |

| 7 | Организация оповещения населения | в случае возникновения ЧС | председатель противопаводковой комиссии Апонасенко В.В. |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Информирование населения о порядке эвакуации при возникновении ЧС | в случае возникновения ЧС | председатель противопаводковой комиссии Апонасенко В.В. |
| 10 | Принятие мер по предотвращению возможности попадания талых и паводковых вод в систему водоснабжения населения | до 01.05.2014г. | Директор МУП «Чумаковское» Дащенко А.И. |
| 11 | Приведение в рабочее состояние шлюза-регулятора и осушительного канала в с. Ушково | до 01.05.2014г. | Мастер МУП «Чумаковское» Кириллов А.Ф. |
| 12 | Контроль за состоянием дороги Ушково-Угурманка, выполняющей роль дамбы во время паводка | в течение паводкового периода | Мастер ООО «Стройдорсиб» Чабанов С.В., Мастер МУП «Чумаковское» Кириллов А.Ф. |
| 13 | Запрещение движения моторных лодок по реке Омь | в течение паводкового периода | Осипов С.А. |
| 14 | До предельного подъема воды в реке Омь осуществлять сброс талых вод из оз.Черняга, Угурманское | с началом поступления вод | Мастер МУП «Чумаковское» Кириллов А.Ф |
| 15 | Ежедневно представлять информацию в Администрацию сельсовета сведения о гидрологической обстановке | в течение паводкового периода | Наблюдатель гидрометеослужбы Ворочева Н.А. |

Приложение № 3

к постановлению

от 30.04.2014г. № 35

Состав

сил и средств Чумаковского сельсовета, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий,  проведения спасательных и аварийно –восстановительных работ в период весеннего половодья в 2014 году

| № п/п | Наименование предприятия | Ф.,И.,О руководителя, | рабочий телефон | состав сил и средств (техника) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | экскаватор | бульдозер ДТ-75 | автогрейдер | АС машина | мотопомпа | К-700 | МТЗ с плугом |
| 1 | ООО «Стройдорсиб» | Чабанов С.В. | 31-189 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |
| 2. | МУП «Чумаковское» | Дащенко А.И. | 31-299 | 1 | 1 |  | 2 | 1 |  | 1 |
| 3. | ООО «Исида» | Антипов В.В. | 31-411 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 4. | ООО «Первое мая» | Прозоров Е.И. | 31-936 |  | 1 |  |  |  |  | 2 |
| 5. | Чумаковский участок «Куйбышевский лесхоз» | Костюков В.Н. | 31-158 |  |  |  |  |  |  | 2 |

Приложение № 5

к постановлению

от 30.04.2014г. № 35

Пункты временного размещения  эвакуируемого населения Чумаковского сельсовета  при ЧС природного и техногенного характера

| База развертывания ПВР | Вместимость, чел. | тип здания | отопление | водоснабжение | туалеты | наличие резервн. источника энерго обесп | Место приготов пищи | Вместимость мест для приема пищи (за 1 смену) | мед. пункт | кол-во привлекаемый автотранспорт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| с. Чумаково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чумаковский КДЦ | 300 | 1 этаж кирпич | центральное | холодная | теплые | - | МОУ Чумаковская СОШ | 50 | Чумаковская участковая больница | 1 |
| с.Ушково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чумаковский КДЦ | 300 | 1 этаж кирпич | центральное | холодная | теплые | - | МОУ Чумаковская СОШ | 50 | Чумаковская участковая больница | 1 |

СХЕМА

ОПОВЕЩЕНИЯ И СВЯЗИ НА ПЕРИОД ПРОТИВОПАВОДКОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Лесхоз

Костюков В.Н.

31-158

Участковая больница

Ефремкина Т.Г. 31-137

Чумаковская ветлечебница Карасев А.А. 31-309

ПЧ 81 ОФПС

Шинкаренко В.Г. 31-252

ЗАО РЭС

Яковлев Н.В.

31-208

Средняя школа Килина Н.А.

31-155

ООО «Первое мая» Прозоров Е.И.

31-936

Противопаводковая комиссия

31-378, 31-299

Глава Куйбышевскогорайона

Функ В.А.

50-983

ЕДДС Куйбышевского района

22-224

Спецшкола

Даньшин В.В.

31-246

ООО «Дорстройсиб» Чабанов С.В. С.В. 31-140

Психоневралогическое отделение

Кочергин А.Н.

31-374

Участок связи ЛЦ-2 Никитин В.Н. 31-133

ОП милиции

Осипов С.А.

31-102

Председатель противопаводковой комиссии Глава Чумаковского сельсовета

Апонасенко В.В. 31-378

МУП

«Чумаковское»

Дащенко А.И.

31-299

Наблюдатель гидрометеослужбы Ворочева Н.А., 31-280