**АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУМАКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА**

**НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

16.03.2022 г. № 31

с.Чумаково

Об организации пропуска паводковых вод на территории Чумаковского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области в 2022 году

 В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций», Решения КЧС и ОПБ №6 от 02.03.2022 г. администрации Куйбышевского муниципального района «О проведении организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территории Куйбышевского муниципального района Новосибирской области в период весенне-летнего паводка 2022 года**»** от в целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем и уменьшения последствий при их возникновении, обеспечения защиты населения, объектов жизнеобеспечения на территории сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав противопаводковой комиссии и перечень сил и

 средств по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

 во время паводка (приложение №1).

1. Утвердить план мероприятий по организации пропуска талых и

 паводковых вод (приложение №2).

1. Утвердить состав сил и средств, привлекаемых для выполнения

 противопаводковых мероприятий, проведения аварийно-

 восстановительных работ в период весеннего половодья в 2022 году.

 (приложение №3).

1. Утвердить схему оповещения и связи на период противопаводковых

мероприятий (приложение №4).

1. Утвердить пункты временного размещения эвакуируемого

населения при ЧС природного и техногенного характера (приложение №5).

1. Директору МУП «Чумаковское» Кириллову А.Ф.:

- организовать проведение обследований дорог, водопропускных труб, мост – шлюз регулятор, принять меры по их очистке, ремонту и дополнительному укреплению, а также меры, обеспечивающие безаварийный пропуск паводковых вод через искусственные сооружения на автомобильных дорогах;

- организовать работы по очистке крыш от снега.

1. Контроль над исполнением данного постановления оставляю за

 собой.

Глава Чумаковского сельсовета А.В.Банников

Приложение № 1

к постановлению

от 16.03.2022 г. № 31

Состав противопаводковой комиссии

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Фамилия, имя,отчество | Должность и место работы | Служебный телефон | адрес и № дом. тел. |
| 1 | Председатель комиссии-БанниковАлександрВикторович | Глава Чумаковского сельсовета | 31-378 | с.Чумаково,ул.Рабочая, дом 106-1 |
| 2 | Зам. председателя комиссии -Головач Мария Савельевна | Специалист администрацииЧумаковского сельсовета | 31-136 | с. Ушково,ул.Набережная,13 |
| 3 | Кириллов Александр Федорович | Директор МУП «Чумаковское» | 31-299 | с.Ушково,ул.Зеленая, 11, кв.1  |
| 4 | Макаров Александр Александрович | Директор ООО «Андреевское» | 31-93631-922 | д. Андреевка, ул. Молодежная, 5- кв.1 |
| 6 | Антипов Владимир Владимирович | Управляющий ООО «Исида» | - | с.Ушково,ул.Зеленая,6-231-411 |
| 7 | Игумнов Андрей Евгеньевич | мастер ОАО «Сибирьтелеком» | 31-13332-000 | с.Чумаково,ул.Рабочая, 27а |
| 8 | Чабанов СергейВладимирович | мастер ООО «Стройдорсиб» | 31-189 | с.Чумаково,ул.Молодежная,8-7, 31-511 |
| 9 | Яковлева Татьяна Сергеевна | Заведующий Чумаковской участковой больницы | 31-106 | с.Ушково,ул.Ченина, 23-2 |
| 10 | Ворочев АлександрНиколаевич | наблюдатель гидрометеослужбы НСО | - | с.Чумаково,ул.Ленина,92-131-280 |
| 11 | Дащенко Сергей Алексеевич | Мастер МУП «Энергия»  | 31-145 | с.Ушково, ул. Покрышкина, 11 |

Приложение № 2

к постановлению

от 16.03.2022 г. № 31

План

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | содержание мероприятия | сроки исполнения | отв. исполнители |
| 1 | Определение состава сил и средств, привлекаемых на ликвидацию ЧС при паводке | до 01.04.2022 г. | председатель противопаводковой комиссии Банников А.В. |
| 2 | Очистка водопропускных труб на внутрипоселенческих дорогах | до 01.04.2022г. | Директора МУП «Чумаковское»Кириллов А.Ф. |
| 3 | Разработка и утверждение плана по предупреждению и ликвидации затопления паводковыми водами с представлением списков состава комиссий | до 01.04.2022 г. | Специалистадминистрация Чумаковского сельсоветаГоловач М.С. |
| 4 |  Подготовка техники, предназначенной для работы в условиях паводка | до 01.04.2022г. | Директор МУП «Чумаковское» Кириллов А.Ф. |
| 5 | Создать аварийную бригаду для ведения аварийно-восстановительных работ и выполнения мероприятий по предупреждению затопления сельских объектов и населения | до 01.04.2022г. | Директор МУП «Чумаковская» Кириллов А.Ф. |
| 6 | Контроль за состоянием телефонной связи, автомобильного сообщения, электроснабжения и наличием запасов продовольственных товаров и товаров первой необходимости в торговой сети и медикаментов в учреждениях здравоохранения и аптечной сети | постоянно | председатель противопаводковой комиссии Банников А..В.,зам. председателя комиссииГоловач М.С. |

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период

весеннего паводка

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Организация оповещения населения  | в случае возникновения ЧС | председатель противопаводковой комиссии Банников А.В. |
| 9 | Информирование населения о порядке эвакуации при возникновении ЧС | в случае возникновения ЧС | председатель противопаводковой комиссии Банников А.В. |
| 10 | Принятие мер по предотвращению возможности попадания талых и паводковых вод в систему водоснабжения населения | до 01.04.2022г. | Мастер МУП «Энергия» Дащенко С.А. |
| 11 | Приведение в рабочее состояние шлюза-регулятора и осушительного канала в с. Ушково  | до 01.05.2022 г. | Директор МУП «Чумаковская» Кириллов А.Ф |
| 12 | Контроль за состоянием дороги Ушково-Угурманка, выполняющей роль дамбы во время паводка | в течение паводкового периода | Мастер ООО «Стройдорсиб» Чабанов С.В. , Директор МУП «Чумаковская» Кириллов А.Ф. |
| 13 | Запрещение движения моторных лодок по реке Омь  | в течение паводкового периода |  Скударнов С.А. |
| 14 | До предельного подъема воды в реке Омь осуществлять сброс талых вод из оз.Черняга, Угурманское | с началом поступления вод |  Директор МУП «Чумаковская» Кириллов А.Ф |
| 15 | Ежедневно представлять информацию в Администрацию сельсовета сведения о гидрологической обстановке | в течение паводкового периода | Наблюдатель гидрометеослужбыВорочев А.Н. |

Приложение № 3

к постановлению

от 16.03.2022 г. № 31

Состав

сил и средств Чумаковского сельсовета, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий, проведения спасательных и аварийно –восстановительных работ в период весеннего половодья в 2019 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование предприятия | Ф.,И.,О руководителя,  | рабочий телефон | состав сил и средств (техника) |
| экскаватор | бульдозерДТ-75 | автогрейдер | АС машина  | мотопомпа | К-700 | МТЗ с плугом |
| 1 | ООО «Стройдорсиб» | Чабанов С.В. | 31-189 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |
| 2. | МУП «Чумаковское» | Кириллов А.Ф. | 31-299 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |
| 3. | ООО «Исида»  | Антипов В.В. | 31-411 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 4. | ООО «Андреевское» | Макаров А.А. | 31-936 |  | 1 |  |  |  |  | 2 |
| 5. | Чумаковский участок «Куйбышевский лесхоз» | Тишин П.Е. | 31-158 |  |  |  |  |  |  | 2 |

Приложение № 5

к постановлению

от 16.03.2022 г. № 31

Пункты временного размещения эвакуируемого населения Чумаковского сельсовета при ЧС природного и техногенного характера

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| База развертывания ПВР | Вместимость,чел. | типздания | отопление | водоснабжение | туалеты | наличие резервн.источника энергообесп | Место приготов пищи | Вместимость мест для приема пищи (за 1 смену) | мед.пункт | кол-во привлекаемый автотранспорт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **с. Чумаково** |
| Чумаковский КДЦ | 300 | 1 этаж кирпич | центральное | холодная | теплые | - | МОУ Чумаковская СОШ | 50 | Чумаковская участковая больница  | 1 |
| с.Ушково |
| Чумаковский КДЦ | 300 | 1 этаж кирпич | центральное | холодная |  теплые | - | МОУ Чумаковская СОШ | 50 | Чумаковская участковая больница  | 1 |